## Slide 1
WEEKLY 3
24/02/2026
Kevin Santiago Cuesta Hernández
Juan Sebastián Murcia Vargas
Carlos Andrés Villamil Yusunguaira
Andrés Felipe Ardila Fajardo
Diseño e implementación de un sistema POS basado en microservicios para facturación electrónica, integrado con un proveedor tecnológico autorizado por la DIAN conforme a la normativa vigente.

## Slide 2: INTRODUCCIÓN
El presente proyecto consiste en el diseño e implementación de un sistema POS (Point of Sale) distribuido, orientado a la gestión de inventarios y ventas en cacharrerías y locales de remates, caracterizados por la alta rotación y variedad de productos.
El sistema busca dar solución a los problemas de control manual y falta de trazabilidad en los procesos de venta, mediante el registro organizado de operaciones, el control de inventarios por bodega o local y la administración eficiente de productos.
Adicionalmente, el proyecto incorpora funcionalidades de facturación electrónica, permitiendo la generación de documentos electrónicos, el manejo de estados de validación y la trazabilidad de las facturas. Para garantizar el cumplimiento con la normativa colombiana vigente, se integrará un proveedor tecnológico autorizado por la DIAN, actuando como intermediario para la gestión de la facturación electrónica.
Todo esto se desarrolla bajo una arquitectura distribuida, escalable y organizada, adecuada para el análisis y desarrollo de sistemas distribuidos con fines académicos.

## Slide 3: ESTRUCTURA
RR. HH.
PLAN
Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet
DEL EQUIPO

## Slide 4: ¿QUÉ SE HIZO?
Durante esta semana, el equipo completó la definición de la arquitectura distribuida del sistema. El PO organizó la estructura técnica que permitirá la comunicación entre los microservicios y el frontend.

## Slide 5: ¿QUÉ SE HIZO?
El equipo de Backend definió y comenzó a implementar la lógica de interacción entre los microservicios a través del API Gateway.

## Slide 6: ¿QUÉ SE HIZO?
El Frontend realizó el mockup de la interfaz de usuario del POS diseñada teniendo en cuenta la arquitectura distribuida (conectado a los microservicios).

## Slide 7: ¿QUÉ SE HIZO?
Nuestro QA (Quality Assurance) Realizó la definición de los criterios de prueba para asegurar la correcta comunicación entre los microservicios.
Diseño de casos de prueba CRUD para los productos, verificando que la creación, edición y eliminación funcionen correctamente.
Pruebas de autenticación y validación de JWT, asegurando que la seguridad esté implementada correctamente.
Validación de integridad entre servicios de inventario y ventas, garantizando que el stock se actualice correctamente y no haya inconsistencias entre las bases de datos.

## Slide 8: ¿QUÉ NO SE HIZO?
Implementación del código de backend: No se avanzó con la programación ni configuración técnica de los microservicios.
Creación de bases de datos independientes: Aún no se configuraron las bases de datos específicas por cada microservicio.
Implementación de la seguridad entre servicios: No se implementaron mecanismos de autenticación o autorización entre los microservicios.
Documentación técnica (RF - RNF): No se documentaron los requisitos funcionales (RF) ni no funcionales (RNF) de la arquitectura y los microservicios.

## Slide 9: ¿QUÉ SE VA A HACER?
PO (Product Owner): Validar y definir los contratos REST entre microservicios y las reglas de negocio, especialmente para la comunicación entre los servicios (RESTful API), Diagrama de clases.
Backend:
Definir y validar los contratos REST entre los microservicios de ventas y auth.
Desarrollar la arquitectura de los contratos REST y la integración con API Gateway.
Frontend: Diseñar la estructura de consumo de API Gateway, asegurando que el frontend se conecte correctamente con los microservicios, diagrama de base de datos.
QA:Diseñar y realizar pruebas de comunicación entre servicios, asegurando que los microservicios respondan adecuadamente y sin errores en el flujo de datos.
.
Si la retroalimentación en clase sugiere alguna modificación en la arquitectura o la organización de los microservicios, se ajustarán los entregables de diseño (diagrama de arquitectura distribuida y mockups)

## Slide 10
Estimaciones